|  | Møtereferat |
| --- | --- |

| Går til: | Gruppedeltakerne (se under) |
| --- | --- |
| Møtegruppe: | IHR: Plangruppe for IT |
| Møtested: | Seminarrom 3B, Kristen Nygaards hus |
| Referent: | Kjetil Johnsen |
| Dato: | 9.1.2012 |
| Neste møte: | 30.1.2012 kl 1400 – 1600 (samme sted) |

Referat 10. møte Plangruppe IT

| # Til # stede | # Navn | # Funksjon |
| --- | --- | --- |
| # X | # Ingar Pettersen | # Innleid rådgiver |
| # X | # Odd Erik Pedersen | # IT-seksjon Juridisk fakultet |
| # X | # Morthen Dæhlen | # Instituttleder, Inst. for Informatikk |
| # X | # Lars Oftedal | # IT-direktør (USIT) |
|  | # Torkil Vederhus | # Studentrepresentant |
| # X | # Adelheid Huuse | # Representant for tjenestemannsorg. |
| # X | # Kjetil Johnsen | # Innleid rådgiver |
|  | # Jan Gunnar Bjålie | # Instituttleder, Institutt for medisinske basalfag |
| # X | # Ellen J. Caesar | # Ass. Økonomi og Plandirektør |
| # X | # Anita Sandberg* | # HR-direktør |

| # Pkt | # Tekst | # Ansv. |
| --- | --- | --- |
| # * | # Anita Sandberg var til stede under sak 1 og 2 |  |
| # 1. | # Forholdet mellom ”Plangruppene for IT” og ”Plangruppe for Roller og ansvar, arbeidsdeling mellom nivåene (Forkortet R&A)” # Anita S redegjorde kort for arbeidet i R&A. Gruppen har først og fremst sett på adm. lederroller. Lokal/sentral-dimensjonen er viktig. Gruppen planlegger å gjennomføre en analyse av arbeidsdelingen mellom de ulike administrative nivåene på 3-5 områder. # Ingar P redegjorde kort for at vi (Plangruppe for IT) i flere sammenhenger har jobbet med problemstillinger der roller og ansvar er et sentralt aspekt. # Konklusjon: # Det er stor sannsynlighet for at vi (Plangruppe for IT) også i løpet av våren vil tangere arbeidet til R&A, særlig i tilknytning til Lokal/Sentral-prosjektet. Dette er ok, men konkrete forslag skal oversendes til R&A. |  |
| # 2 | # Lokal/Sentral (L/S) # Ingar P distribuerte en skisse til mandat for det videre arbeidet med L/S # Gruppen inviteres til å gi tilbakemeldinger. Ny versjon distribueres i løpet av kort tid. # Lars O presenterte deretter pågående aktiviteter og tilnærming i prosjektgruppen (Oversikt følger vedlagt) # Synspunkter: # Lars O: Mandatet omfatter ikke endring i ansettelsesforhold, dvs. fortsatt stor grad av lokal ansettelser. # Morten D: Bra utgangspunkt. Ansvaret for helheten (totalansvaret for IKT) må ligge hos IT-direktøren. Viktig at vi diskuterer hvilke oppgaver som skal håndteres sentralt. # Ingar P: Viste til mandatskisse. Som det fremgår kommer prosjektet i stor grad til å dreie seg om roller og ansvar (Jf pkt 1). Vi må invitere noen av miljøene (institutter / fakulteter) slik at disse gis anledning til å komme med innspill. # Adelheid H: Dette er et prosjekt som vil berøre folk direkte (både ansatte og studenter). Vi må forvente mange og tydelige reaksjoner. # Det er viktig at vi ivaretar det arbeidet som allerede er utført. # Morten D: Sluttet seg til Adelheids synspunkter. Her vil det måtte fattes noen nokså radikale beslutninger, som nok vil gi redusert service-nivå på en del områder. # Konklusjoner: - Det skal sjekkes om andre universiteter (mest sannsynlig Univ. i Bergen og Univ. i Tromsø) har gjennomført evaluering av IKT Sentralt/Lokalt. Ansvarlig: Lars O - Prosjektet følger skissen som ble presentert av Lars O (vedlagt) - Plangruppe for IT får funksjonen som styringsgruppe for prosjektet - Prosjektets tidligere styringsgruppe blir referansegruppe - IT-leder nettet blir høringsinstans - Detaljer behandles sammen med mandatet. Mandatet besluttes i neste møte. - Fremdriftsplan blir som følger: # 27.01: Mandat er godkjent # Medio feb: Diskusjonsnotat godkjent for videre presentasjon # Primo mars: Diskusjonsnotat drøftet med relevante interessenter # Ultimo april: Høringsnotat godkjent # Primo mai: Høringsnotat sendt på høring # 18. juni: Vedtak universitetsstyret # Se Vedlegg | # Alle # Ingar P # Lars O |
| # 3 | # FDVU # TA har besluttet å gå til innkjøp av FDVU-system. Mange åpne spørsmål. Det er lagt fram et utkast til et beslutningsnotat, men som ikke helt svarer på de sentrale spørsmålene som er beskrevet i rammeverket for systemeierskap. Ingar P, Arne L, og Lars O spiller inntil videre rollen som strategisk rådgivningsgruppe i denne prosessen. Det vil bli satt krav til at anskaffelsesprosessen skal følge foreslått rammeverk for systemeierskap. Ingar P følger opp. | # Ingar P |
| # 4 | # Supplere gruppen med flere medlemmer # Ellen J Caesar er nytt medlem i gruppen. # Det kan være aktuelt å trekke inn et nytt medlem fra et av de store fakultetene. Ingar P tar opp dette med Universitetsdirektøren og kommer tilbake med eventuelle konkrete forslag. | # Ingar P |
| # 5 | # Veikart # Lars O rapporterte om fremdrift. Det har ikke vært mye aktivitet i prosjektet siden forrige møte i Plangruppen (19 des). Det vurderes å gjennomføre benchmark mot øvrige universiteter også på dette området. # Problemstillingene vil også bli tatt opp i møte med en del utenlandske universiteter 10. januar 2012. Arbeidet med overordnet veikart videreføres. Parallelt (med arbeidet med overordnet veikart) bør vi også komme i gang med veikart for et av de store systemene. Økonomi / Lønn / Personal peker seg ut (Ett veikart for alle funksjonene). # Synspunkter: # Morten D: Prosjektstyring må beskrives – fortrinnsvis sammen med Økonom/Lønn/Personal. # Ellen C: ØPA kan stille med folk som kan bidra i prosessen. # Konklusjon: # Veikart (både overordnet og Øk/lønn/pers) tas opp igjen på neste møte. # USIT (Lars O) tar initiativ for å få inngang prosessen. | # Lars O |
| # 6 | # Møteplan 2012 - vår 30. januar, 6. februar, 27. februar, 12. mars, 26. mars, 16. april, 7. mai, 21. mai, 4. juni, 18. juni. # Alle møter 1400 – 1600 # Fast møtested: Seminarrom 3B, Kristen Nygaards hus. # Kjetil J. sender møteinnkalling | # Kjetil J |

Kjetil Johnsen

Referent

Vedlegg: Referat-UIO-IT-20120109-vedlegg