|  | Møtereferat |
| --- | --- |

| Går til: | Gruppedeltakerne (se under) |
| --- | --- |
| Møtegruppe: | IHR: Plangruppe for IT |
| Møtested: | Seminarrom 3B, Kristen Nygaards hus |
| Referent: | Kjetil Johnsen |
| Dato: | 30.1.2012 |
| Neste møte: | 6.2.2012 kl 1400 – 1600 (samme sted) |

Referat 11. møte Plangruppe IT (utkast)

| # Til # stede | # Navn | # Funksjon |
| --- | --- | --- |
| # X | # Ingar Pettersen | # Innleid rådgiver |
| # X | # Odd Erik Pedersen | # IT-seksjon Juridisk fakultet |
|  | # Morthen Dæhlen | # Instituttleder, Inst. for Informatikk |
| # X | # Lars Oftedal | # IT-direktør (USIT) |
|  | # Torkil Vederhus | # Studentrepresentant |
|  | # Adelheid Huuse | # Representant for tjenestemannsorg. |
| # X | # Kjetil Johnsen | # Innleid rådgiver |
| # X | # Jan Gunnar Bjålie | # Instituttleder, Institutt for medisinske basalfag |
| # X | # Ellen J. Caesar | # Ass. Økonomi og Plandirektør |
| # X | # Linda Therese Johnsen* | # Prosjektleder Lokal/sentral |

| # Pkt | # Tekst | # Ansv. |
| --- | --- | --- |
| # * | # Linda T. Johnsen var til stede under sak 1 og 2 |  |
|  | # Referat fra møtet 9.1.2012 ble godkjent uten endringer |  |
| # 1. | # Systemeierskap. Styrebehandling og videre aktiviteter. # Styrebehandling: # Gruppens forslag til nytt regime for systemeierskap ble behandlet av Universitetets styre i møte 27. januar. Ingar P refererte fra møtet. Styret sluttet seg til forslaget og besluttet at de nye rutinene for systemeierskap skal iverksettes så raskt som praktisk mulig. # Gjennomføring: # USIT har fått i oppgave å omarbeide vår modell til et direktiv. # Det etableres så raskt som praktisk mulig en strategigsk koordineringsgruppe og en rådgivnings- og sekretariatsfunksjon. Inntil videre fungerer Lars O, Ingar P og Arne L som koordineringsgruppe (Jf forrige referat). # Det forutsettes at nyordningen må evalueres etter å ha fungert noe tid. # Synspunkter: # Gruppen sluttet seg til foreslått gjennomføringsplan. # Ellen J C: ØPA har noen synspunkter på detaljnivå, konkret til myndighetsmatrisene mm. Forutsetter at det er rom for å justere. # Konklusjon: # Forslag til mandat for gjennomføring legges frem for gruppen i møtet 27. februar | # Lars O |
| # 2 | # Lokal/Sentral (L/S) # Linda T J og Ingar P redegjorde for status i prosjektet. Utkast til mandat for det videre arbeidet ble presentert. # Synspunkter: # Ellen J. C: Det er viktig at arbeidet med L/S avklarer ansvarsdeling / myndighetsdeling mellom nivåene. Det bør åpnes for å håndtere store og små enheter (institutter) etter noe forskjellige maler. # Lars O: Vi bør vurdere å kjøre pilotprosjekter på ett eller to institutter. # Lars O: Har vært i kontakt med Univ. i Bergen og Univ. i Tromsø, men ingen av disse har gjennomført noen form for systematisk evaluering på området. # Linnda T. J: Påpekte at problematikk rundt ansvarsdeling er en del av arbeidet. Understreket videre at det er svært viktig at vi sikrer oss tilbakemeldinger på arbeidet fra fakulteter / institutter. Antydet behov for en form for høring. # Ingar P: Uttrykte skepsis til en bred høringsrunde, og foreslo at vi alternativt kan bruke direktørnettverket / dekanatet for å sørge for tilbakemeldinger. # Konklusjoner: - Linda sender ut ny versjon av mandatet, der behovet for å avklare myndighet og ansvarsdeling tydeliggjøres og løftes opp i dokumentets avsnitt 2. - Linda sender ut rapporten ila torsdag 2. februar - Rapporten og mandatet gjennomgås i møtet 6. februar - Workshop med L/S som hovedtema avholdes 27. februar 1200 – 1600 - Det inviteres representanter for institutter til Workshop. Alle i gruppen oppfordres til å komme med forslag til deltakere. Gudleik Grimstad og Inger Ann Faye ble nevnt som mulige kandidater i møtet. Lars, Linda og Ingar tar endelig beslutning mht deltagelse. Invitasjonen sirkuleres til plangruppen før den sendes ut - Endelig ”høring” gjennomføres gjennom direktørnettverket og/eller dekanatet. - Sannsynlig at vi velger å innføre nytt regime i form av en pilot på ett eller et begrenset antall institutter/fakulteter | # Linda T J # Linda T J # Alle # Ingar P # Linda T # Lars O |
| # 3 | # FDVU # TA har frist til 15. februar med å legge fram ønsket informasjon knyttet til anskaffelse av FDVU-system. Det er presisert at det nye systemet i første omgang ikke skal ha noen grensesnitt mot andre IS-systemer. ”Interim-rådgivningsgruppe” (Se pkt 1) følger opp. Ingar holder gruppen orientert | # Ingar P |
| # 4 | # Veikart # Lars O gjennomgikk status for arbeidet med Veikart for Lønn / Økonomi / Personal. (Se vedlagt presentasjon). # Synspunkter: # Gruppen gav sin fulle tilslutning til det arbeidet som er utført. # Konklusjon: - Lars O er ansvarlig for videre fremdrift - Ny status i møtet 27. februar. I dette møtet presenteres også en mer konkret fremdriftsplan. - Det er viktig at vårt veikart koordineres med BOT-forum (samarbeidsgruppe med UiO, NTNU og UiB). - For øvrig understrekes det at systemer av typen BOT (der flere universiteter er involvert) prinsipielt skal håndteres på samme måte som andre systemer iht det nye forvaltningsregimet. - Det skal vurderes løpende om vi skal starte arbeidet med veikart for flere systemer. - Arbeidet med overordnet veikart fortsetter parallelt med Lønn/Økonomi/Personal | # Lars O # Lars O |
| # 5 | # SUAIT # Kort redegjørelse for arbeidet. Gruppen holdes orientert om det videre arbeidet. ULG-notat distribueres også til gruppen | # Lars O |
| # 6 | # Møteplan 2012 - vår 6. februar, 27. februar, 12. mars, 26. mars, 16. april, 7. mai, 21. mai, 4. juni, 18. juni. # 27 februar 1200-1600. NB NB # Øvrige møter 1400 – 1600 # Fast møtested: Seminarrom 3B, Kristen Nygaards hus. # Kjetil J. sender møteinnkalling | # Kjetil J |

Kjetil Johnsen

Referent

Vedlegg: Referat-UIO-IT-20120130-vedlegg