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	1.
	Gjennomgang Workshop Lokal/sentral

Gruppen gjennomgikk notatene etter workshop 27. februar om prosjektet Lokal/Sentral. 

Synspunkter:
I workshop-en fremkom det synspunkter som var nokså uensartet og som til dels spriket betydelig. En utfordring for prosjektet / plangruppen å identifisere hvilke synspunkter som skal tas hensyn til samtidig som man skal komme opp med en samlende strategi.

Vi må ta til oss at det er store lokale forskjeller mellom store og små fakulteter og tilsvarende mellom store/små institutter. Det kan være fornuftig å definere en struktur som både kan benyttes på fakultetsnivå og tilsvarende på de store instituttene.

Det må defineres tydelig hva som er standarder for hele universitetet og hva som kan overlates til fakultet /institutt. 

Vi kan ikke akseptere noe slingringsmonn når det gjelder vedtatte standarder. 

Det må settes makt bak kravene når beslutninger er fattet.

Det må settes grenser for den akademiske frihet til å velge spesielle løsninger. 

Det er utfordrende å finne en styringsstruktur som både ivaretar instituttenes / fakultetenes behov og de sentrale styringsbehovene.

Beslutning:

Lokal / sentral blir hovedtema på møtet 26. mars. Gruppas medlemmer bes tenke gjennom bl.a. følgende problemstillinger i forkant av møtet:

1. Hvordan kan vi få til en organisering av lokal IT som ivaretar både små og store miljøers behov?
2. Hva er de viktigste standardiseringsbehovene mht systemer / teknologi og prosesser?
3. Retningslinjer for etablering av nye systemer o.l.
4. ”Plunder og heft”- problematikk. Hvordan skal vi sikre oss at lokale IT-funksjoner ivaretar problemløserrollen?
5. Hvordan skal vi sikre lojalitet til sentrale beslutninger
6. Dimensjonering av Lokal IT
7. Kompetansebehov

Alle forbereder seg på ny gjennomgang 26. mars

Prosessen videre er:
1. Invitasjon til diskusjon i plangruppen (26 mars)
2. Invitasjon til drøfting i direktørnettverket
3. Dekanmøtet
4. Høring
5. Vedtak
6. Gjennomføring
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	Systemeierskap

Lars O gikk gjennom aktiviteter som pågår med sikte på å operasjonalisere det nye regimet for systemeierskap. Dokumentasjon er distribuert fra Lars i egen E-post (13.03.2012).  Saken tas opp på nytt i møtet 16.4 
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	Veikart

Arbeide pågår. Samarbeid mellom Usit og ØPA / OPA
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	Møteplan 2012 - vår
26. mars, 16. april, 7. mai, 21. mai, 4. juni, 18. juni. 

Neste møte 26. mars 1400 – 1600 NB

Fast møtested: Seminarrom 3B, Kristen Nygaards hus. 
Kjetil J. sender møteinnkalling
	





Kjetil J
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